Phasage d’une opération de construction ou rénovation d’un bâtiment

Lancement consultations entreprises

Décision du maitre d’ouvrage (Vous) de lancer le projet

Lancement consultations MOE

Formation de l’exploitant

Réception des travaux

Appel service commun

Validation du Programme et de l’enveloppe des travaux

- Formation des utilisateurs et exploitants

- Suivi des consommations

- Maintenance

Validation de l’APD

Notification des marchés

- Consultation des entreprises

- Notification des marchés

- Préparation de chantier

- Réalisation des plans d’exécution

- Réception des travaux

- Remise des DOE

- Choix de l’équipe de maitrise d’œuvre (Archi + BET fluides)

- Dépôt du permis de construire ou de travaux

- Approbation de l’APD

- Dépôts des dossiers de subventions

- Audit énergétique

- Etudes photovoltaïque

- Diagnostics et études préalables

- Etude de faisabilité

- Définition du programme de travaux budget et planning

- Engagement AMO