CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Marché public de prestation de services d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Rénovation Globale de bâtiments publics

Spécialité rénovation énergétique

Accord-cadre à bons de commande (appel d’offres ouvert)

Procédure formalisée

(articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique)

## Table des matières

Table des matières	2

AVANT-PROPOS	4

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC	7

ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L’ACCORD CADRE	7

2.1 Objet de la consultation	7

2.2 Durée de l’accord-cadre	7

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD CADRE	7

ARTICLE 4 : DESCRIPTION GENERALE DU BESOIN	8

4.1 Premier niveau d’accompagnement : Besoins, études et faisabilité	8

4.2 Second niveau d’accompagnement : Programme et passation du marché de maîtrise d’œuvre	10

ARTICLE 5 : LES COMPETENCES	10

ARTICLE 6 : DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS	11

6.1 Prestation 1 : Étude de faisabilité technique, règlementaire et financière	11

6.2 Prestation 2 : Missions d’expertises techniques complémentaires	14

6.3 Prestation 2.1 : Études structurelles (gros œuvre, charpente, couverture, clos couverts)	15

6.4 Prestation 2.2 : Études techniques (électricité, gestion technique des bâtiments)	15

6.5 Prestation 2.3 : Note de calcul thermique	16

6.5 Prestation 2.4 : Réalisation d’un audit énergétique	17

6.6 Prestation 3 : Notes d’opportunités	17

6.7 Prestation 3.1 : Note d’opportunité / études préalables matériaux biosourcés	18

6.8 Prestation 3.2 : Note d’opportunité chaleur renouvelable	18

6.10 Prestation 4 : Assistance pour le recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre	19

ARTICLE 7 : BONS DE COMMANDE	21

7.1 Exécution des prestations	22

ARTICLE 8 : PRIX FORFAITAIRE ET NIVEAUX DE PRESTATIONS	23

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE	24

ARTICLE 10 : PRIX	24

10.1 Type de prix	25

10.2 Contenu des prix	25

10.3 Condition de paiement	25

ARTICLE 11 : OBLIGATION GENERALE DU TITULAIRE	25

11.1 Emploi de la langue française	25

11.2 Confidentialité et protection des données personnelles	25

11.3 Assurances	26

ARTICLE 12 : DELAIS ET PENALITES	26

ARTICLE 13 : DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES	26

ARTICLE 14 : RESILIATION	27

ARTICLE 15 : TRIBUNAL COMPETENT	27

ARTICLE 16 : ANNEXES	27

ANNEXE 1 : NOTE DE CALCUL THERMIQUE	28

ANNEXE 2 : AUDIT ENERGETIQUE	29

ANNEXE 3 : LISTE MATERIAUX BIOSOURCES A CONSIDERER	32

ANNEXE 4 : MISSION COMPLEMENTAIRE CONFIEE A LA MAITRISE D’ŒUVRE	36

ANNEXE 5 : ETUDE PREALABLE ENR	39

# AVANT-PROPOS

[CONTEXTE SPÉCIFIQUE DANS LEQUEL S’INSCRIT L’ACCORD-CADRE]

# ARTICLE  : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC

[Identité]

[Adresse]

[Siret]

[Tél]

[Adresse mail]

[Site internet]

[Lien vers profil acheteur]

# ARTICLE  : PRESENTATION DE L’ACCORD CADRE

## 2.1 Objet de la consultation

  - Le présent marché porte sur des prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’accompagnement [bénéficiaires de l’accord-cadre] dans l’élaboration et le suivi de projets de rénovation énergétique de bâtiments publics.

## 2.2 Durée de l’accord-cadre

L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification (estimée au plus tard avant [date]) Il est conclu pour une durée de [durée et éventuelle reconduction].

Le titulaire ne peut refuser la reconduction de l’accord-cadre [à adapter le cas échéant].

En cas de non-reconduction de l’accord-cadre, l’acheteur public adresse ladite décision par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant son terme [à adapter le cas échéant].

.

La date prévisionnelle de début des prestations est prévue le [date].

# ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD CADRE

Le présent accord-cadre est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après, par ordre de priorité décroissante, conformément au CCAG-PI en vigueur :

- L’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes

- Le cahier des clauses particulières (CCP)

- Le modèle de bordereau de prix unitaire

- La candidature et l’offre technique du titulaire

- Le tableau « Equipe, compétences et références »

- Le modèle de bon de commande

- Le modèle DC1 de lettre de candidature

- Le modèle DC2 de déclaration du candidat individuel ou de chaque membre du groupement

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance (ex : DC4) et leurs éventuels avenants

Pièces générales (non jointes) :

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur.

- Les candidats devront se conformer aux besoins exprimés dans ces documents.

# ARTICLE 4 : DESCRIPTION GENERALE DU BESOIN

[Constat général]

C’est ce constat qui motive [Identité de l’acheteur] à proposer à [bénéficiaires], un accompagnement technique progressif, ventilé en deux phases principales (prestations 1 et 4) et de plusieurs options (prestations 2 et 3) [à adapter].

La structure générale de l’accompagnement progressif souhaité est présentée ci-après. Les numéros d’article correspondant au Bordereau de Prix Unitaire (BPU) sont mentionnés.

## 4.1 Premier niveau d’accompagnement : Besoins, études et faisabilité

Par défaut, nous veillons à ce que les projets de rénovation confiés au Titulaire aient bénéficiés préalablement des diagnostics suivants :

- Amiante (DTA), pour repérer et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante (Liste A et B). Le DTA aura pour objectif d’informer le titulaire du marché d’AMO de la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, de leur localisation et de leur état de conservation. Cependant la mission de repérage initiale ne portera que sur les éléments directement accessibles sans sondages.

- Plomb, pour informer le titulaire du marché d’AMO, pour l’élaboration de son analyse de risques, et de l’évaluation des préconisations.

- Etat parasitaire de la charpente permettant au titulaire du marché d’AMO d’identifier et repérer la présence d’agent de dégradation biologique du bois tel que les insectes à larves xylophages (ILX), les champignons lignivores (dont la mérule) ainsi que les termites, et ceci pour l’élaboration de son analyse de risques, et de l’évaluation des préconisations.

Les projets de rénovation confiés au Titulaire auront aussi bénéficié d’un audit énergétique qui présentera plusieurs bouquets de travaux sur lesquels la collectivité pourra se positionner.

A défaut, un audit énergétique (prestation n°2.5) préalable sera nécessaire pour initier la faisabilité.

Prestation n°1 : Production d’une étude de faisabilité technique, règlementaire (sécurité des personnes, accessibilité PMR, sécurité incendie) et financière dont les besoins identifiés, hypothèses de travail et propositions du titulaire aboutissent à 3 variantes de projets proposées à la collectivité :

- Projet de rénovation énergétique

- Projet d’optimisation

- Projet d’adaptation

À la suite des arbitrages des options et hypothèses soulevées, un préprogramme sera rédigé et constituera le livrable de la prestation n°1.

En cas de besoins pour les estimations et la fiabilité de la faisabilité, motivés par le Titulaire auprès de [Identité de l’acheteur], une à plusieurs missions d’expertises techniques complémentaires (prestations n°2) pourront être apportées au projet.

Prestation 2.1 : Études structurelles (bâti, charpente, couverture),

Prestation 2.2 : Études techniques (électricité, gestion technique bâtiment),

Prestation 2.3 : Note de calcul thermique en cas de modifications significatives du bouquet de travaux de l’audit énergétique initial

Prestation 2.4 : Audit énergétique si un audit énergétique n’a pas déjà été réalisé préalablement. Le cas échéant, celui-ci sera réalisé conformément au Cahier des Charges type d’audit énergétique élaboré par le programme ACTEE, consultable au lien suivant : https://programme-cee-actee.fr/ressources/cahier-des-charges-type-daudits-energetiques-actee/

En cas de demande motivée par la collectivité et après accord de [Identité de l’acheteur]  une ou plusieurs notes d’opportunités (prestations n°3) pourront être apportées au projet.

Prestation 3.1 : Note d’opportunité pour l’emploi de matériaux biosourcés

Prestation 3.2 : Note d’opportunité pour le déploiement d’un réseau de chaleur / technique

Prestation 3.3 : Note d’opportunité pour le déploiement d’une solution de chaleur renouvelable (biomasse, géothermie, solaire thermique).

## 4.2 Second niveau d’accompagnement : Programme et passation du marché de maîtrise d’œuvre

Le second niveau d’accompagnement n’est initié qu’après validation, par l’organe de décision de la collectivité, du préprogramme. Il réside essentiellement dans la prestation n°4 et consiste en :

- La rédaction des pièces administratives et techniques du dossier de consultation, dont le programme de travaux (sans chiffrage).

- L’assistance administrative et juridique au lancement de la consultation.

- L’assistance au bon déroulement de la consultation, réponses aux questions des candidats, analyses des candidatures et offres.

- L’assistance à l’attribution du marché et la participation à la réunion de lancement de la conception du projet.

- La comparaison financière et technique du programme à l’APS/APD proposé par la maîtrise d’œuvre

- En cas de passation d’un Marché Conception-Réalisation, d’un Marché Global de Performance ou d’un Marché de Partenariat, l’assistance à la procédure de sélection du Maître d’œuvre et des entreprises de travaux, constitués sous la forme de groupements d’entreprises ou non.

# ARTICLE 5 : LES COMPETENCES

  - Les entreprises ou groupements devront présenter les compétences principales suivantes en lien avec les prestations détaillées dans le CCP :

- Programmiste (prestation 1)

- Architecte / Urbaniste (prestation 1 & 4)

- Economiste de la construction (prestation 1)

- Ingénierie technique du bâtiment (prestations 1 / 2.1 / 2.2)

- Thermicien du bâtiment (prestations 2.3 / 2.3)

- Juridique / marchés publics (prestation 4)

  - Les compétences principales devront faire l’objet de certifications de type OPQIBI ou équivalent.

  - Les compétences secondaires attendues concernent :

- L’emploi de matériaux biosourcés (prestation 3.1)

- La mise en place d’énergies renouvelables thermiques (prestation 3.2)

  - N'étant pas l’objet principal de l’accompagnement à la rénovation de bâtiments publics il n’est pas attendu de certifications particulières des candidats pour les compétences secondaires [à adapter le cas échéant]. A minima, il sera apprécié les références d’expériences antérieures sur des projets ayant nécessité d’étudier ces spécificités.

  - Il sera apprécié que les candidats présentent des expériences correspondantes à des projets similaires à ceux qui feront l’objet du présent marché :

- Avoir travaillé avec des collectivités sur des bâtiments tertiaires publics ;

- Avoir accompagné des collectivités de tailles modestes (rurales et périurbaines) ;

- Avoir abordé des enjeux patrimoniaux, de rénovation du bâti ancien ;

- Avoir abordé des enjeux immobiliers. Gestion des usages, utilisations des locaux et approche locative ;

- Avoir abordé des enjeux énergétiques et de conforts été/hiver, d’énergies renouvelables (biomasse, géothermie de minime importance, photovoltaïque, réseaux de chaleur), de pollution de l’air, de bilan carbone et d’usage de matériaux biosourcés (chanvre, laine de bois) ;

- Avoir rencontré des enjeux patrimoniaux devant tenir compte des avis Architecte Bâtiment de France ;

- Avoir abordé les financements et la gestion de budget d’une opération travaux en collectivité (budget, subvention, etc.).

- Avoir accompagné des Marchés Globaux de Performance Énergétique, le cas échéant.

# ARTICLE 6 : DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS

## 6.1 Prestation 1 : Étude de faisabilité technique, règlementaire et financière

L’étude de faisabilité comprend une analyse technique, financière et règlementaire (sécurité des personnes, accessibilité PMR, sécurité incendie) du projet de rénovation du bâtiment de la collectivité.

Cette étude doit permettre d'évaluer la faisabilité du projet, en prenant en compte tous les facteurs qui peuvent avoir un impact sur sa réussite, notamment :

Pour la sécurité des personnes :

- Evaluer les risques

- Respecter les exigences réglementaires dans les ERP et le ERT

- Proposer des solutions techniques appropriées

- Définir une approche technique et une enveloppe budgétaire

Pour la sécurité incendie :

- Diagnostics de mise en sécurité

- Audit de la gestion globale de la sécurité

- Schéma directeur de mise en sécurité

- Proposer des solutions techniques appropriées

- Définir une approche technique et une enveloppe budgétaire

Pour l’accessibilité PMR :

- Diagnostics de mise en accessibité PMR

- Audit de la gestion globale de l’accessibité PMR

- Schéma directeur de mise en accessibité PMR

- Proposer des solutions techniques appropriées

- Définir une approche technique et une enveloppe budgétaire

Il est demandé au prestataire de nommer les variantes de l’étude de faisabilité « PROJET ».

Cette mission nécessite plusieurs déplacements in situ dans la commune porteuse du projet afin de relever les données essentielles à l’étude de faisabilité. Le titulaire rend compte de toutes les informations des projets qui lui sont confié au [Identité de l’acheteur].

La prestation répond aux attentes suivantes :

- Analyser le contexte du territoire et du ou des sites de faisabilité, les données actuelles et les perspectives de développement (démographie, urbanisme, tourisme). Recueillir les contraintes impactant l’opération, (urbanisme, démographie, économie et sociologie du territoire, environnement, premières intentions du maître d’ouvrage, etc.). Préciser le dispositif de conduite de l’opération (organisation de la Maîtrise d’ouvrage, acteurs, temporalité...).

- Etablir l’état des lieux sur la base des plans de l’existant transmis par la collectivité.

- Faire l’inventaire des éléments bâtis, du fonctionnement et des espaces environnants des sites.

- Réaliser des diagnostics des sites : environnemental, technique, sectoriel ou selon les thématiques (touristique, commercial, social…).

- Apprécier les contraintes du (des) site(s) et sa (leur) capacité à recevoir une opération. Élaborer une grille d’analyse multicritères en fonction des objectifs de la collectivité.

- Exprimer les « objectifs » et identifier les usages afin de pré-dimensionner l’opération en fonction de ratios ou de référentiels métier et des données issues de l’analyse du contexte. Selon les cas, ces objectifs sont définis au terme d’une concertation des parties prenantes, après validation des grands principes d’organisation.

- Réfléchir sur les champs du possible, reformuler et préciser les intentions du projet. Cette phase doit permettre de prendre les décisions en toute connaissance de cause sur le « meilleur compromis »

- Consolider chaque solution par l’économie des solutions envisagées, et de la faisabilité juridique et administrative.

- Projeter les hypothèses de coûts (et/ou ratios) d’investissement et d’exploitation dans un modèle économique de « retour sur investissements » afin d’aider à la décision en toute connaissance de cause.

Pour chaque bâtiment étudié, l’étude de faisabilité devra comprendre 3 « projets » qui seront présentés et commentés lors d’une réunion aux élus, afin de leur permettre de faire des arbitrages techniques et financiers. Ces projets devront proposés comme suit :

Faisabilité dite « Projet de rénovation énergétique » :

Projet basé seulement sur le bouquet de travaux de l’audit énergétique, complété par des opérations de mise en conformité règlementaires liés aux spécificités du bâtiment.

Faisabilité dite « Projet d’optimisation » :

Projet basé sur le bouquet de travaux de l’audit énergétique, complété par des opérations de mise en conformité règlementaires liés aux spécificités du bâtiment et intégrant une approche patrimoniale comprenant l’usage des locaux, et l’utilisation du bâtiment par les services et les administrés. Les opportunités en termes de mutualisation d’équipements et de services (ex : réseaux de chaleur) seront appréciées dans ce projet.

Faisabilité dite « Projet d’adaptation » :

Projet basé sur le bouquet de travaux de l’audit énergétique, complété par des opérations de mise en conformité règlementaires liés aux spécificités du bâtiment, par une approche patrimoniale et par des attentes spécifiques de la collectivité. Ces spécificités pourront être de type : extension neuve, réhabilitation lourde, changement d'usage, modification et aménagement des espaces.

Rédaction du préprogramme :

Après présentation au maitre d’ouvrage des 3 projets en phase faisabilité et une fois les arbitrages faits par la collectivité, le Titulaire devra proposer un préprogramme (chiffré) qui servira à la rédaction du programme (non chiffré), mais aussi aux demandes de subventions auprès des différents financeurs.

Le préprogramme aura pour objectif de vérifier si un projet, exprimé de manière succincte par le maître d’ouvrage, est réalisable dans un contexte donné. Il devra permettre de :

- Recueillir les besoins (surfaces, caractéristiques, schéma fonctionnel, etc.) et identifier les usages à travers la concertation des parties prenantes, préciser le dimensionnement de l’opération

- Proposer une ou plusieurs solutions (sur les plans fonctionnel, technique, opérationnel, exploitation, économique…) sur la base des besoins et des éléments retenus à l’issue de la phase de faisabilité

- Produire une note économique qui peut regrouper les objectifs en termes d’investissements, de performance économique globale, d’exploitation et de maintenance de l’opération.

- Envisager le montage du projet en intégrant les éléments contractuels tels que les délais (programme, études, réalisations…), le potentiel de financements et les éléments liés au mode de gestion retenu et aux conditions de financement, ainsi que les phases transitoires (mesures conservatoires pour assurer la continuité de service (ex : école), etc.)

À ce stade le Titulaire aura déterminé :

- La base des travaux et des attentes de la collectivité ;

- La conformité des travaux énergétiques vis-à-vis de l’éventuelle note de calcul thermique (voir prestation 2.4) ou de l’audit énergétique réalisé (voir prestation 2.5) ;

- Les options éventuelles attendues par la collectivité ;

- Le budget des travaux et de l’opération de travaux ;

- Le planning prévisionnel de l’opération de travaux, comprenant la consultation et le recrutement de l’équipe de maitrise d’œuvre ;

- Le type de marché public avec respect des seuils de procédures et de publicité.

## 6.2 Prestation 2 : Missions d’expertises techniques complémentaires

Au cours de la phase faisabilité, le prestataire pourra motiver auprès de [Identité de l’acheteur] au cas par cas et selon les besoins, la nécessité de réaliser une ou plusieurs études techniques complémentaires, permettant au maitre d’ouvrage de maitriser toutes les contraintes liées à son projet. Ces études pourront être de nature :

  - Structurelles (Bâti, charpente, couverture),

  - Techniques (électrique, gestion technique des bâtiments),

  - Thermiques

Ces études seront proposées lors de la visite du site, ou lors de la réunion de lancement après échange avec la commune et l’analyse des besoins. Elles devront être motivées et justifiées par le prestataire auprès de [Identité de l’acheteur] par un écrit synthétique.

Les missions d’expertises techniques devront faire l’objet d’une visite sur site avec un état des lieux, une note de calcul éventuelle, accompagné de la rédaction d’un document comprenant le détail des prospections et des préconisations techniques.

## 6.3 Prestation 2.1 : Études structurelles (gros œuvre, charpente, couverture, clos couverts)

Le diagnostic structurel visera à évaluer la sécurité et la stabilité de la structure du bâtiment. Cette évaluation sera effectuée lorsque des problèmes structurels seront soupçonnés. Dans ce cas de figure, Le diagnostic structurel (ou diagnostic structure) consistera en l’examen en phase faisabilité de la nature d’une situation, d’un problème ou d’un désordre.

Les diagnostics pourront être proposés sur :

- Les ouvrages en maçonnerie

- L’auscultation de structures béton armé ou précontraint

- La solidité de structure acier

- La solidité de structure bois

- La fiabilité des structures métalliques

Les missions attendues :

- Identifier les principaux désordres propres au bâti ancien

- Réaliser un état des lieux précis et exhaustif de la structure et des pathologies existantes

- Détecter les causes, les gravités et les conséquences de ces désordres

- Proposer des solutions adaptées

- Déterminer les actions à mettre en place pour résoudre le problème et pérenniser l’ouvrage.

Le livrable sera un rapport reprenant :

- La méthodologie mise en œuvre

- L’état des lieux avec reportage photographique

- Les solutions proposées et chiffrées succinctement

- Les actions à mettre en place

## 6.4 Prestation 2.2 : Études techniques (électricité, gestion technique des bâtiments)

Les objectifs généraux :

- Identifier les désordres techniques et les nuisances

- Recenser les attentes et les besoins

- Veiller à la sécurité et au confort des usagers

- Proposer une ou des solutions techniques appropriées

- Définir une approche technique et une enveloppe budgétaire

Le livrable sera un rapport reprenant :

- La méthodologie mise en œuvre

- L’état des lieux avec reportage photographique

- Les solutions proposées et chiffrées succinctement

- Les actions à mettre en place

## 6.5 Prestation 2.3 : Note de calcul thermique

Dans le cas où les préconisations techniques de l’audit énergétique ne sont pas reprises dans le cadre du projet, le Titulaire doit fournir une note de calcul afin d’actualiser les indicateurs énergétiques du projet.

La méthode de calcul est variable en fonction du type de projet :

- Pour les projets de bâtiments sans changement d’usage du site et disposant d’un historique de factures, un calcul utilisant une SED (Simulation Énergétique Dynamique) est nécessaire afin d’intégrer au mieux les consommations avant travaux et d’obtenir une précision très fine sur l’état projeté, le calcul se base donc sur les consommations réelles du site.

- Pour les bâtiments changeant d’usage et/ou ne disposant pas d’historique de consommation, le calcul utilisera la méthode Th-C-E ex. L’usage de l’état existant et de l’état projeté sera le même en cas de changement d’usage du bâtiment avec le futur usage comme référence.

Un rappel de la nécessité de faire réaliser un DPE règlementaire après la rénovation sera fait auprès de la collectivité lorsque la rénovation portera sur des logements.

Aussi, le prestataire doit vérifier les exigences règlementaires et proposer des solutions.

Les principales règlementations du génie énergétique sont les suivantes :

- La règlementation thermique dans l’existant (RT existant, globale ou élément par élément selon le projet)

- Dispositif Éco Énergie Tertiaire (EET)

- Décret « Building Automation and Control System » (BACS)

- La Qualité de l’Air Intérieur dans certains ERP (QAI)

- La Directive européenne sur l’Efficacité énergétique révisée (dite « DEE révisée »)

Le détail de la note de calcul et de ses composantes est disponible en Annexe 1.

Sont exemptes de note de calcul, les modifications mineures relatives au changement de nature d’un isolant ou de son mode de pose n'entraînant pas de modification de la résistance thermique de celui-ci. (Exemples : passage d’une laine de verre à une laine de bois ; passage d’une isolation par l’intérieur à une isolation par l’extérieur ; passage de menuiserie bois à des menuiseries en aluminium, etc.)

Le rendu attendu est d’environ une dizaine de pages (hors annexes). Il n'est pas nécessaire de fournir un descriptif détaillé des préconisations, ni l'élaboration de plusieurs scénarios. Il s'agit plutôt de réaliser un calcul thermique/énergétique pour une situation de base et une situation projetée dans l’étude de faisabilité.

## 6.5 Prestation 2.4 : Réalisation d’un audit énergétique

L’audit énergétique est un préalable indispensable à la définition du programme de travaux de rénovation ou d’amélioration du patrimoine bâti. Il devra :

- Apporter un éclairage et un recul particulièrement utiles permettant de comprendre le fonctionnement et le comportement d’un bâtiment.

- Simuler, avant la réalisation de tous travaux, l’impact des améliorations envisagées tant sur le plan énergétique, environnemental et financier

- Proposer sous forme de bouquets de travaux dénommés « SCENARIO », les améliorations les plus pertinentes, au niveau technico-économique et au niveau de la pérennisation du bâtiment.

Le détail de la méthodologie et du contenu de l’audit énergétique sont disponibles en Annexe 2.

Le livrable attendu d’audit énergétique est composé comme suit :

- Présentation du site (bâtiment) et des acteurs (maître d’ouvrage, prestataire)

- Bilan énergétique existant

- Fiches d’opération (1 page par préconisation détaillée)

- Présentation et résultats des scénarios avec un tableau récapitulatif

- Un graphique des coûts énergétiques cumulés du site en fonction des scénarios sur 30 ans avec les coûts bruts, et un deuxième avec les coûts actualisés

- Annexe : sortie logiciel au format PDF

- Annexe : tableau synthétique indicateurs / scénario pour demande de subventions

Ce rapport devra être remis à  [Identité de l’acheteur]  pour validation.

## 6.6 Prestation 3 : Notes d’opportunités

Au cours de la phase faisabilité, la collectivité pourra motiver auprès de [Identité de l’acheteur] et le cas échéant, du Titulaire, le souhait de réaliser une ou plusieurs notes d’opportunités sur les sujets suivants :

- Prestation n°3.1 : Note d’opportunité pour l’emploi de matériaux biosourcés

- Prestation n°3.2 : Note d’opportunité pour le déploiement d’une solution de chaleur renouvelable (biomasse, géothermie, solaire thermique).

## 6.7 Prestation 3.1 : Note d’opportunité / études préalables matériaux biosourcés

Les matériaux biosourcés font partie d’une de ces nouvelles filières ayant un potentiel de développement économique élevé pour l’avenir, notamment en raison de son rôle pour diminuer les consommations de matières premières d’origine fossile, mais aussi pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et créer de nouvelles filières économiques. De ce fait, le contexte juridique et règlementaire est de plus en plus favorable à l’utilisation des matériaux biosourcés, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Ils peuvent également présenter un intérêt dans le cas des rénovations de bâti ancien dont le patrimoine communal peut faire l’objet.

Il est demandé à l’AMO de faire une étude d’opportunité pour l’utilisation des matériaux biosourcés dans l’étude de faisabilité du projet de la commune. Cette étude d’opportunité devra comprendre les différents éléments suivants :

- Avantages et inconvénients par rapport aux matériaux dits conventionnels

- Le surcoût éventuel par rapport aux matériaux conventionnels

- La structuration de la filière du matériau proposé

Ce dernier élément est primordial pour avoir la quantité nécessaire du matériau lors de la réalisation du projet, mais aussi vis-à-vis des règles professionnelles de mise en place qui ne sont pas toujours réalisées.

Le matériau proposé doit bénéficier au minima d’un document issu d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité par le COFRAC. Cela permet au PNCEE (Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergies) de vérifier que la conductivité thermique du matériau a bien été validée et mesurée par un organisme accrédité.

Pour votre information, les matériaux présentés en Annexe 3 devront être systématiquement pris en considération dans le cadre de la prestation 3.1.

## 6.8 Prestation 3.2 : Note d’opportunité chaleur renouvelable

Certains projets de rénovation seront amenés à avoir la possibilité de recourir à une installation d’énergie renouvelable thermique (solaire thermique, géothermie, biomasse) avec ou sans création de réseaux de chaleur / technique.

Après motivation par la collectivité, maitre d’ouvrage du bâtiment et validation par le [Identité de l’acheteur], maître d’ouvrage du présent marché d’AMO il pourra être demandé au Titulaire de réaliser une note d’opportunité conformément à l’Annexe 4 du présent document.

## 6.10 Prestation 4 : Assistance pour le recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre

Préalablement à cette mission, une délibération sera prise par la commune, indiquant le préprogramme retenu en phase faisabilité par la collectivité, et complété par une demande d’accompagnement de [Identité de l’acheteur] à la consultation et au recrutement de l’équipe de maitrise d’œuvre qui sera chargé de concevoir et de faire réaliser les travaux.

Le Titulaire élabore et finalise le programme décrivant les objectifs, les besoins, les contraintes fonctionnelles, spatiales, techniques, budgétaires et urbanistiques du projet.

Il permet de consulter et recruter l’équipe de maitrise d’œuvre qui accompagnera la commune de la conception à la réception de leur projet et ceci dans le respect des règles de la commande publique.

Le Titulaire devra donc avoir la capacité de rédiger la consultation en respectant le code de la commande publique, d’analyser les offres des candidats et de proposer de retenir tel ou tel prestataire répondant au mieux aux attentes et aux besoins du maitre d’ouvrage.

Rédaction du programme

Le programme concrétise la phase de planification d’un projet pour le définir. Il devra donc rassembler l’ensemble des informations et des directives destinées aux concepteurs et autres intervenants de la phase de réalisation qui suit ce programme de rénovation. En détail le programme devra faire apparaitre :

  - La description générale du projet et des besoins exprimés par la collectivité et le [Identité de l’acheteur] ;

  - Un détail des opérations de travaux de réhabilitation souhaitées par la collectivité et leurs coûts estimatifs. Il sera demandé à ce stade de distinguer les opérations de travaux dites « énergétiques » des autres. Il est attendu que soit bien séparé les coûts estimatifs de rénovation sur l’existant des coûts éventuels autres comme sur l’extérieur du bâtiment (exemple : création d’une extension au bâtiment, reprise du parking, etc.). Ou encore d’une construction ou extension neuve du bâtiment concerné ;

  - Un calendrier prévisionnel faisant apparaître toutes les étapes du projet et les points de vigilance à anticiper pour chacune d’elles (Phasage, étapes clés, planning d’utilisation des locaux, etc…) ;

  - L’estimation actualisée (si nécessaire) des principaux indicateurs de l’audit énergétique (ou de la note de calcul thermique) préalablement réalisé (économies d’énergie, baisse des émissions de gaz à effet de serre, estimation de la quantité de CEE en MWh Cumac, etc.) ;

  - Un bilan financier global du projet (maîtrise d’œuvre, travaux, etc.), avec le cas échéant les aides mobilisables identifiées par le [Identité de l’acheteur], l’AMO ou la collectivité et une mise en perspective du coût global du projet par m² utile comparé à un coût global estimatif d’une démolition + construction neuve.

  - Tout autres éléments jugés utiles par la collectivité ou le [Identité de l’acheteur] (forme de commande publique, compétences qui seront nécessaires en phase conception/réalisation, etc.).

Le programme ne doit pas être confondu avec un avant-projet sommaire (APS) ou définitif (APD) réalisé par une maîtrise d’œuvre.

Assistance à la passation des marchés

Afin de recruter l’équipe de maitrise d’œuvre, intermédiaire indispensable entre le maître d’ouvrage (la commune) et les entreprises en charge des travaux. L’équipe d’AMO devra :

- Conseiller la collectivité sur les modalités administratives et juridiques en spécifiant les principales caractéristiques du/des marchés à mettre en place (appels d’offre ouvert, fermé, accord cadre, procédure adaptée, allotissement ou non, consultation simplifiée, seuil et plafonds, etc.).

- Formaliser et rédiger le dossier de consultation (CCTP/programme, CCAP, CCAG, RC, AE, etc.) en identifiant les compétences nécessaires au projet de la collectivité.

- Assister la commune au dépôt du dossier sur la plateforme dématérialisée des marchés publics ou équivalent et réaliser les gestes administratifs nécessaires.

- Si la procédure le prévoit, organiser une visite sur site des candidats. Être présent lors de cette visite pour prendre en compte leurs questions d’ordres techniques et administratives et y répondre postérieurement sur la plateforme dématérialisée des marchés publics.

- Répondre aux questions des candidats sur la plateforme dématérialisée des marchés publics.

- Analyser les offres de rédiger un rapport d’analyse afin de proposer au maitre d’ouvrage (la commune) de retenir un prestataire.

- Si la procédure le prévoit, assister la collectivité lors d’une éventuelle audition des candidats. Cette négociation conduira à l’instauration d’un dialogue privilégié et prospectif sur l’ouvrage projeté et sur les moyens pour le réaliser. La négociation ne se limitera pas à la détermination d’un montant d’honoraires, elle devra viser à établir la bonne adéquation entre une prestation de maîtrise d’œuvre et le projet à réaliser.

- Assister le personnel administratif à la rédaction des divers courriers (retenu et non retenu) à envoyer aux équipes ayant fait une offre.

- Assister la commune lors de la réunion de lancement de l’opération de travaux, et à la signature du contrat de maitrise d’œuvre.

- Assister la commune pour comparer les solutions techniques et estimations financières entre le programme initial et l’APS/APD. Cette mission n’est pas une conduite d’opération mais une intervention ponctuelle organisée par le [Identité de l’acheteur].

Rédaction des missions complémentaires pour la récupération des CEE

Afin de garantir la prise en compte de l’accompagnement financier du [identité de l’acheteur] dans le cadre du suivi du projet, le Titulaire devra obligatoirement intégrer dans le dossier de consultation une mission complémentaire à l’équipe de maîtrise d’œuvre pour le suivi et la collecte de justificatifs CEE. Cette mission est décrite en Annexe 4 [Modifier/adapter si applicable].

# ARTICLE 7 : BONS DE COMMANDE

Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par l'émission de bons de commande. Les bons de commande indiquent :

- la référence à l'accord-cadre ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation des prestations à réaliser ;

- le montant de la commande ;

- la collectivité et les bâtiments concernés ;

- la date d’échéance d’exécution.

Le titulaire ne peut refuser d’exécuter les commandes passées par l’acheteur, mais s’il estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celui-ci. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule compétence pour formuler des observations au pouvoir Adjudicateur.

Les bons de commande peuvent être notifiés jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre.

Il s’agit d’un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles et exécuté au fur et à mesure de l’émission des bons de commande. Les bons de commande sont des documents écrits adressés au Titulaire avant tout commencement d’exécution. Les bons de commande portent sur une ou plusieurs prestations au prix convenu dans le bordereau des prix unitaires. Les bons de commande seront notifiés par le Pouvoir Adjudicateur au fur et à mesure de ses besoins.

## 7.1 Exécution des prestations [à adapter selon les besoins]

Les délais d’exécution des prestations commencent à courir à compter de la date d’envoi du bon de commandes.

À l’issue de chaque prestation, le Titulaire doit présenter ses livrables au Pouvoir adjudicateur qui les valide par courriel. Cette validation est nécessaire avant le dépôt de factures sous Chorus Pro.

Les livrables attendus sont précisés ci-après :

| Prestation n°1 | Acompte n°1 : Validation du rapport et compte rendu d’échanges avec la commune sur ses besoins et son projet |
| --- | --- |
|  | Acompte n°2 : Restitution de l’étude de faisabilité composée de ses 3 variantes de projet |
|  | Acompte n°3 : Livraison du préprogramme |
| Prestation n°4 | Acompte n°1 : Livraison du dossier de consultation complet (pièces techniques et administratives) |
|  | Acompte n°2 : Rapport d’analyse des offres déposées par le/les maîtres d’œuvre |
|  | Acompte n°3 : Tableau comparatif financier et technique entre le programme initial et l’APS/APD |
| Prestation 2.1 | Pas d’acompte - Rapport d’étude structure |
| Prestation 2.2 | Pas d’acompte - Rapport d’étude technique |
| Prestation 2.3 | Pas d’acompte - Rapport de calcul thermique |
| Prestation 2.4 | Pas d’acompte - Rapport d’audit énergétique |
| Prestation 3.1 | Pas d’acompte - Note d’opportunités matériaux biosourcés |
| Prestation 3.2 | Pas d’acompte - Note d’opportunités chaleur renouvelable |

Prolongation des délais

En cas de difficultés prévisibles dans l’exécution d’un bon de commande, le Titulaire en avertit le Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais et dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la date de réception d’un bon de commande.

Si le Pouvoir Adjudicateur estime que la nature des difficultés est avérée, il pourra prononcer une prolongation des délais d’exécution. Le Titulaire fournira tous les justificatifs à l’appui de sa demande.

# ARTICLE 8 : PRIX FORFAITAIRE ET NIVEAUX DE PRESTATIONS

Le bordereau de prix unitaire (BPU) sera à remplir par les candidats au titre de leurs offres économiques par prestation.

La facturation partielle sera permise au titulaire selon le découpage proposé des prestations dans le présent article.

Pour la prestation n°1 « Étude de faisabilité technique, réglementaire et financière » :

Les candidats devront renseigner les 3 lignes du tableau selon 3 échelles de projets, mesurées en m² de surface hors d’œuvre nette (SHON), avec un forfait jour et le nombre de jour pour réaliser les missions. La prestation est découpée de la façon suivante :

- Visite de site et compte rendus d'analyse des besoins

- Restitution de l'étude de faisabilité avec les 3 niveaux de projets

- Livraison du préprogramme

Pour les prestations n°2 :

- 2.1. Études structurelles

- 2.2. Études spécifiques

- 2.3. Études règlementaires

- 2.4 Notes de calcul thermique

- 2.5 Audits énergétiques

Les candidats devront renseigner les 3 lignes du tableau selon 3 échelles de projets, mesurées en m² de surface hors d’œuvre nette (SHON), avec un forfait jour et le nombre de jour pour réaliser les missions.

Les prestations n°2 et ne pourront faire l’objet de facturation partielle.

Pour les prestations n°3 :

- 3.1 Etudes préalables matériaux biosourcés

- 3.2 Etudes préalables énergies renouvelables thermiques

Les candidats devront renseigner les lignes du tableau avec un forfait jour et le nombre de jour pour réaliser les missions.

Les prestations n°3 ne pourront faire l’objet de facturation partielle.

Pour la prestation n°4, « Assistance pour le recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre ».

Les candidats devront renseigner les 3 lignes du tableau selon 3 échelles de projets mesurées en m² de surface SHON avec en détail un forfait journalier et le nombre de jour pour réaliser les missions et ceci par échelle de projet. Les missions seront décomposées de la façon suivante :

Rédaction du programme et du DCE (pièces techniques et administratives)

- Rédaction du programme, préparation du DCE et assistance administrative au lancement de la consultation

- Assistance à la consultation (démarches administratives, réponses aux questions, négociations, présence à la CAO, organisation d’éventuelles visites, analyses des offres, restitution)

- Participation à la réunion de lancement avec la maîtrise d’œuvre attribuée et remise de l’analyse comparative entre le programme et l’APS/APD.

Détail des 3 échelles de projets mesurées en m² de surface SHON :

- Projet inférieur ou égal à 300 m² SHON

- Projet compris entre 301 m² et 600 m² (inclus) de surface SHON

- Projet supérieur à 600 m² SHON

En fonction de la nature des projets le périmètre est défini par le [Identité de l’acheteur].

# ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE

Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, présente au maître d’ouvrage une demande d’acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement.

Le [Identité de l’acheteur] a un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande pour autoriser ou refuser la sous-traitance. A défaut de réponse dans ce délai, la sous-traitance est considérée comme acceptée. Durant cette période de 21 jours et tant que le [Identité de l’acheteur] n’a pas autorisé la sous-traitance (lettre de notification de la déclaration de sous-traitance transmise au Titulaire) cette dernière est strictement interdite.

Conformément à l’article L.2393-5 du code de la commande publique, la sous-traitance totale des prestations est interdite.

En cas de sous-traitance, l’entrepreneur titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat.

# ARTICLE 10 : PRIX

L’unité monétaire du marché est l’EURO (€).

## 10.1 Type de prix

Le présent accord-cadre est conclu à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes durant la totalité de la durée de l’accord-cadre.

## 10.2 Contenu des prix

Les prix sont réputés complets ; ils comprennent toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations.

## 10.3 Condition de paiement

Les factures devront être déposées sur la plateforme nationale chorus pro [à adapter le cas échéant].

Le règlement s’effectuera par mandat administratif. Le délai global de paiement est, en application de l’article R2192-10 du code de la commande publique, fixé à 30 jours. Le titulaire justifiera précisément les interventions dont il sollicite le règlement.

# ARTICLE 11 : OBLIGATION GENERALE DU TITULAIRE

Les prestations doivent être conformes aux stipulations du présent cahier des charges. Le titulaire est tenu à une obligation de résultat sur l’ensemble de la prestation.

## 11.1 Emploi de la langue française

L'emploi de la langue française est obligatoire pour l'établissement de tout rapport, toute documentation et toute correspondance relative au présent marché.

## 11.2 Confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a connaissance d’informations ou reçoit communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel ou personnel, est tenu de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître la teneur.

Tous les documents et supports matériels confiés au titulaire pour l’exécution du présent marché sont la propriété du maître d’ouvrage. Toute utilisation à d’autres fins que celle du présent marché, toute diffusion, transmission, reproduction sans autorisation préalable et expresse du maître d’ouvrage est interdite.

## 11.3 Assurances

Le titulaire de l’accord-cadre doit, dans les quinze (15) jours qui suivent sa notification, justifier qu’il dispose d’une police d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des prestations concernées.

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur public et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

# ARTICLE 12 : DELAIS ET PENALITES

Sauf si les parties s’accordent pour indiquer un délai plus long dans le bon de commande, les prestations devront être réalisées dans les délais maximum suivants :

| Prestation n°1 : Étude de faisabilité | 4 mois |
| --- | --- |
| Prestation n°4 : Assistance au recrutement de maître d’œuvre | 3 mois |
| Prestation n°2.1 : Études structurelles d’un bâtiment | 2 mois |
| Prestation n°2.2 : Études techniques d’un bâtiment | 2 mois |
| Prestation n°2.3 : Note de calcul thermique | 1 mois |
| Prestation n°2.4 : Audit énergétique | 2 mois |
| Prestation n°3.1 : Études préalables matériaux biosourcés | 1 mois |
| Prestation n°3.2 : Études préalables énergies renouvelables | 1 mois |

Tout constat de non-respect des engagements contractuels est sanctionné par une pénalité d’un montant de 500 €, passé un délai de quinze (15) jours après mise en demeure restée sans effet.

En cas de constat du même problème 48 heures après, il est comptabilisé une nouvelle infraction et ainsi de suite jusqu’à résolution.

# ARTICLE 13 : DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

Tout différend entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet d’une demande de réclamation exposant les motifs et indiquant le montant des sommes impliquées.

# ARTICLE 14 : RESILIATION

Pour la résiliation du marché, il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG-TPI. Une décision de résiliation est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception (LR/AR).

# ARTICLE 15 : TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

[Tribunal]

[Adresse – code postal – Ville]

[Tél.]

[Mail]

[Lien vers le site internet]

# ARTICLE 16 : ANNEXES

Le présent contrat comporte [nombre] pages, comprenant [nombre] annexes :

- Annexe 1 : Note de calcul thermique

- Annexe 2 : Audits énergétiques

- Annexe 3 : Liste des matériaux biosourcés à considérer

- Annexe 4 : Missions complémentaires confiées à la maîtrise d’œuvre

- Annexe 5 : Etudes préalables ENR.

# ANNEXE 1 : NOTE DE CALCUL THERMIQUE

La note de calcul est composée des éléments suivants :

- Rapport d’étude

Un descriptif du bâtiment avant travaux, incluant les informations suivantes :

- Adresse du site

- Une vue aérienne

- Vue en plan

- Surfaces SHON et SRT en m²

- Usage, plage d’occupation et effectif du site

- Descriptif des surfaces déperditives avec les détails suivants :

- Dénomination

- Composition

- U parois en W/m²K

- Commentaires

Un descriptif des équipements techniques (chauffage, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et climatisation) :

- Dénomination/type/usage

- Commentaires

Un bilan énergétique de la consommation actuelle du bâtiment basé sur les factures réelles si cas n°1 (historique + conservation usage après rénovation), sinon théorique si cas n°2 (changement d’affectation).

Les résultats attendus sont :

- La consommation initiale du site en kWhep, kWhef, kWhep/m².an et kWhef/m².an

- Les émissions de gaz à effet de serre en TeqCO2

- Le coût énergétique en €/an

- Les étiquettes énergie et climat

- Un descriptif des travaux envisagés dans l’état projeté.

- Un bilan énergétique et consommation de l’état projeté avec les indicateurs suivants :

- La consommation projetée du site en kWhep, kWhef, kWhep/m².an, kWhef/m².an

- Les gains en kWhep, kWhef et % par rapport à l’état existant

- Les émissions de gaz à effet de serre en TeqCO2, les gains en TeqCO2 et % par rapport à l’état existant

- Le coût énergétique en €/an, l’économie en €/an et le gain en % par rapport à l’état existant

- Les étiquettes énergie et climat

- La quantité de CEE valorisable et les références des fiches mises en application.

- Annexe

- La sortie logiciel du calcul avec :

- Les données logicielles, référence du logiciel et version

- Les données d’entrées complètes du bâtiment et des équipements

- Le détail des calculs et résultats

# ANNEXE 2 : AUDIT ENERGETIQUE

Il est demandé au prestataire de visiter le bâtiment afin de réaliser les relevés et observations nécessaires à l’établissement d’un état initial du bâtiment. Cette visite a pour objectif de :

- Diagnostiquer l’usage actuel du bâtiment et rencontrer les usagers afin de recueillir leurs impressions et commentaires sur le confort thermique.

- Identifier les principes constructifs du bâtiment, l’organisation du site et compléter les informations manquantes (exemple : métrage des différentes zones du bâti).

- Contrôler le bon fonctionnement des installations, leurs notices techniques et leurs modes de gestion. Par exemple, les températures de consigne, les plages horaires d’utilisation du bâtiment, l’hygrométrie intérieure, le débit de ventilation, la tarification et la durée des contrats de fourniture d’énergie ou d’exploitation / maintenance, etc.

Récupérer les factures des trois dernières années nécessaires à l’établissement du bilan énergétique initial et à la création du modèle de simulation.

La méthode de calcul varie en fonction du type de projet :

- Pour les projets de bâtiments sans changement d’usage du site et disposant d’un historique de factures, un calcul utilisant une SED (Simulation Énergétique Dynamique) est nécessaire afin d’intégrer au mieux les consommations avant travaux et d’obtenir une précision très fine sur l’état projeté.

- Pour les bâtiments changeant d’usage et/ou ne disposant pas d’historique de consommation, le calcul utilisera la méthode Th-C-E ex. L’usage de l’état existant et de l’état projeté sera le même en cas de changement d’usage du bâtiment, avec le futur usage comme référence.

Un rappel de la nécessité de faire réaliser un DPE règlementaire après la rénovation sera fait auprès de la collectivité lorsque la rénovation portera sur des logements.

L’utilisation de logiciels spécialisés sera nécessaire pour établir l’état initial et les préconisations qui découleront des analyses.

Le bilan énergétique

Le prestataire devra établir le niveau de vétusté et de performance du matériel (production, distribution, émission) et des lots suivants :

- L’enveloppe du bâtiment (dimensions, orientation, compositions et modes constructifs, performance thermique : R, U, Uw pour les vitrages, perméabilité à l’air, etc.)

- La ventilation (matériel utilisé, débit, taux de renouvellement d’air, etc.)

- Le chauffage et la climatisation (marque, modèle, puissance, rendement, zone desservie, etc.)

- La production d’eau chaude sanitaire (marque, modèle, puissance, rendement, zone desservie, etc.)

- La régulation (marque, modèle, réglages, etc.)

- Les usages spécifiques de l’électricité (éclairage, cuisine, informatique, autres)

- Les productions d’énergies renouvelables (ballon thermodynamique, solaire thermique, photovoltaïque, géothermie, chaudière biomasse, réseaux de chaleur, chaleur fatale, etc.)

Il est demandé au prestataire de réaliser une analyse critique des consommations d’énergie globale (3 dernières années) et des coûts (factures) associés à ces consommations. Il établit, avec ses observations sur le terrain et les factures, un bilan énergétique de la situation initiale du bâtiment avec les indicateurs suivants :

- La consommation initiale du site en kWhep et kWhef

- Les émissions de gaz à effet de serre en TeqCO2

- Le coût énergétique en €/an

- Les étiquettes énergie et climat

- Préconisations de travaux et scénarios d’amélioration

- Les préconisations proposées par le prestataire devront être détaillées (pour chacune d’elles) dans une fiche opération comprenant :

- Le coût HT d’investissement de la préconisation.

- Le coût prévisionnel annuel HT de maintenance et d’exploitation.

- Le détail de l’intervention nécessaire pour la mise en œuvre (caractéristiques techniques du matériel, matériaux utilisés, autres travaux à prévoir, etc.)

- Les points de vigilance (études complémentaires nécessaires, problématique de conformité, risque de surcoûts, etc.)

- L’économie annuelle estimée en kWh d’énergie finale et primaire en explicitant la forme d’énergie concernée (exemple : fioul, électricité, gaz, etc.).

- L’économie annuelle estimée en euros (gains de fonctionnement intégrant les coûts d’exploitation et de maintenance).

- La réduction estimée d’émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 (t.eq.CO2).

- Le temps de retour sur investissement actualisé avec un taux d’inflation de 4% par an sur les prix de l’énergie.

- Si concernée, l’indication du numéro de la fiche standardisée des opérations d’économies d’énergie pour les bâtiments tertiaires (BAT-) ou dédiés au logement (BAR-).

- La quantité de Certificats d’Économies d’Énergie en MWh Cumac.

Les scénarios proposés par le prestataire doivent se décliner en 2 versions répondant à des objectifs précis :

Scénario n°1 : scénario témoin sans actions d’amélioration

Scénario n°2 : "Amélioration du bâti"

Ce scénario vise à renforcer l’enveloppe (mur, plancher, comble, menuiseries, confort d’été) du bâtiment dans l’objectif de diminuer les besoins de chauffage/refroidissement et à effectuer les travaux urgents (remplacement d’éléments). Si cet objectif n’est pas pertinent en raison d’une enveloppe déjà correcte, il est demandé que ce scénario permette de classer le bâtiment en étiquette C minimum dans le cadre du Diagnostic de Performance Energétique (calculs réels et non règlementaires).

Scénario n°3 : "Rénovation énergétique globale"

Ce scénario doit permettre une rénovation énergétique globale du bâtiment (enveloppe + équipements comme le chauffage, ventilation, éclairage intérieur, eau chaude sanitaire). L’ensemble des lots techniques identifiés comme vétustes ou peu performants dans le cadre du bilan énergétique devront être traités dans ce scénario. Le scénario doit tendre vers une économie d’énergie d’environ 50% par rapport à l’état initial et idéalement l’atteinte d’une étiquette B ou A dans le cadre du Diagnostic de Performance Energétique (calculs réels et non règlementaire).

Chacun des scénarios devra présenter l’ensemble des indicateurs suivants :

- Le coût HT d’investissement du scénario.

- Le coût prévisionnel annuel HT de maintenance et d’exploitation.

- L’économie annuelle estimée en kWh d’énergie finale et primaire en explicitant la forme d’énergie concernée (exemple : fioul, électricité, gaz, etc.).

- L’économie annuelle estimée en euros (gains de fonctionnement intégrant les coûts d’exploitation et de maintenance).

- La réduction estimée d’émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 (t.eq.CO2).

- Le temps de retour sur investissement actualisé avec un taux d’inflation de 4% par an sur les prix de l’énergie.

- Si concernée, l’indication des numéros de fiches standardisées des opérations d’économies d’énergie pour les bâtiments tertiaires (BAT-) ou dédiés au logement (BAR-).

- La quantité totale de Certificats d’Économies d’Énergie en MWh Cumac.

- Temps de retour Brut et actualisé

Si le bâtiment à auditer entre dans le cadre du décret « Eco Energie Tertiaire », le scénario n°3 doit permettre de répondre aux obligations du décret sur le palier de -60% de consommation (par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010). En cas d’impossibilité d’atteindre cet objectif en valeur relative (%), le prestataire devra :

- Proposer une année de référence à partir de factures mises à disposition par la commune, couvrant la période de 2010 à aujourd'hui.

- Le recalcul des gains énergétiques relatifs entre le scénario 3 et l’année de référence.

Si et uniquement si l’objectif relatif n’est pas atteint, alors le prestataire devra déterminer l’objectif à atteindre en valeur absolue et vérifier l’atteinte de celui-ci.

Pour rappel, les bâtiments publics concernés par ce décret sont ceux ayant une surface cumulée de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² occupés par une activité tertiaire (bureaux, commerce, ERP, etc.). Ce décret s’applique également aux entités foncières pouvant regrouper plusieurs bâtiments sur un même site (exemple : groupe scolaire) dont la surface plancher cumulée des bâtiments est supérieure ou égale à 1 000 m².

# ANNEXE 3 : LISTE MATERIAUX BIOSOURCES A CONSIDERER

Le bois :

Substance solide qui constitue le tronc, les racines et les branches des arbres. Ces derniers sont divisés en deux grandes catégories : les résineux et les feuillus. Les premiers ont une croissance rapide et sont disponibles en grande quantité mais plus fragiles, les seconds sont plus résistants mais à croissance plus lente.

Utilisation :

- Béton de bois (80 % de sciure de bois, et 20 % de ciment)

- Charpentes et couvertures

- Isolation (panneaux rigides ou semi-rigides)

- Menuiseries et aménagements intérieurs.

Avantages :

- Possède une filière d’exploitation très structurée et gérée durablement, en plus d’être un puit de carbone.

- Peut être recycler plusieurs fois : de sa découpe en bois d’ossature à un réemploi en panneaux ou isolation pour être valorisé en énergie.

Coût : 5 à 10 % plus cher que les matériaux classiques, mais les coûts peuvent s’équilibrer sur la facture énergétique.

Le chanvre :

Plante annuelle à haute tige, cultivée pour ses fibres aux multiples débouchés. Presque l’entièreté de la plante est utilisée dans le bâtiment (tige, fibres et paille).

Utilisation

- Béton : murs et cloisons non-porteurs, isolation. Se compose de chènevotte (paille de chanvre), d’un liant (chaux) et d’eau.

- Laine de chanvre : les fibres sont utilisées sous forme de laine, parpaing ou panneaux compactés

- Enduit : intérieurs ou extérieurs

Avantages :

- Utilisé sous forme de béton, il absorbe plus de CO2 qu’il n’en émet lors de toute son ACV : 1 m² emmagasine 35 kg équivalent CO2 sur 100 ans.

- Sa culture ne nécessite aucun produit phytosanitaire et génère une forte biomasse

- Performances thermiques élevées : déphasage thermique de 10h environ

- Performances hygrométriques : régulation avec adsorption et désorption permettant une bonne qualité d’air

- Résistance au feu élevée : A2, S1, d0

- Résistance aux rongeurs : la nature irritante des fibres repousse les rongeurs et parasites

Inconvénients :

- Risque d’apparition de moisissures et de ponts thermiques si la pose est non jointive

- Nécessite des intrants chimiques pour renforcer l’intégrité structurelle des panneaux de laine

Coût : matériau plus cher que du béton classique mais la variation vient surtout de l’artisan (en général 5 fois plus cher)

La fibre de miscanthus :

Plante herbacée importée d’Afrique et d’Asie du Sud. Elle est cultivée en France pour une grande gamme d’applications. La fibre de la tige, broyée, peut servir de substitut aux granulats minéraux.

Utilisation :

- Béton végétal projeté isolant : mélangé à de l’argile et de la chaux. Absorbe l’humidité.

- Béton porteur : composé à 65 % de broyat de miscanthus, il est conçu pour avoir de meilleures performances thermiques et mécaniques que le béton classique. Se pose comme un bloc classique.

Avantages :

Pousse sur des sols impropres à la culture et les dépollue par absorption dans ses fibres

Fort rendement : 13 tonnes à l’hectare pendant 15 à 20 ans

Seul matériau actuellement permettant de formuler un béton porteur (prototype)

Inconvénients :

- Les multiples utilisations risquent de rendre le matériau cher à l’avenir

- Filière encore peu développée

Coût : entre 55 et 65 euros la tonne. Le béton porteur entraîne un surcoût de 2 % sur le total d’un projet.

La paille :

Tige de certaines céréales graminées cultivées notamment dans un but alimentaire (blé par exemple). Une fois débarrassée du grain, des bottes de paille sont formées.

Utilisation :

- Torchis (enduit intérieur) : une ossature bois est utilisée avec un remplissage à base de paille et d’argile

- Isolant (vrac, bloc ou botte) : la paille peut être utilisée comme isolant thermique ou sonore

Avantages :

- Bonne qualité de l’air : la paille ne dégage aucune substance nocive et permet de faire respirer les murs. Moins d’humidité et de moisissures dans les vieux bâtiments.

- Isolant économique

- Pas de concurrence avec le marché de l’alimentation : la tige n’est pas utilisée dans ce cadre

- Longue durée de vie : entre 60 et 100 ans

Inconvénients :

- La main d’œuvre qualifiée permettant de réaliser un chantier est rare et les techniques de pose demandent plus de temps

- Des contrôles d’humidité doivent être réalisés lors de la pose : au-delà de 20 % d’humidité, l’imputrescibilité n’est plus garantie

Coût : matériau peu cher, le surcoût provient du manque de main d’œuvre. Environ 4€ la botte (37*47*80 à 120 cm).

Le liège :

Matériau fourni par l’écorce de certains arbres (notamment le chêne-liège). Il existe deux types de liège : le liège femelle, utilisée dans la fabrication des bouchons, et le liège mâle, utilisée comme matériau d’isolation.

Utilisation :

- Vrac : entre parements, pour les combles ou la dalle

- Revêtement de sol : poser du parquet en liège

- Béton autoporteur isolant : substitut au granulat, rendant le béton léger et isolant.

Avantages :

- Biodégradable et recyclable à 100 %

- 1,5 hectares de chênes lièges permet d’absorber l’équivalent des émissions annuelles de CO2 d’une voiture moyenne.

- Excellent isolant acoustique (-30 dB pour 3 cm d’épaisseur) et propriétés anti-vibration.

- Longue durée de vie : 50 ans en moyenne

- Matériau très léger : l’ai emprisonné dans les microcellules constitue 90 % de son volume et environ 50 % de son poids.

Inconvénients :

L’exposition professionnelle, lors de la pose, à des poussières de fibres peut provoquer une irritation des parties supérieures des voies aériennes -> port des EPI indispensable.

Le chêne liège se trouve surtout sur le pourtour méditerranéen et une grande partie des arbres sont dans des propriétés privées.

Coût : relativement plus cher que les isolants classiques (un panneau 100*100*10 cm coûte environ 25 €), le surcoût provient du manque de main d’œuvre formée.

Ouate de cellulose :

Fabriquée à partir de journaux ou cartons recyclés défibrés. A ces matières s’ajoutent les adjuvants pour 5 à 10 % de la construction finale du produit.

Utilisation :

- Projection humide : l’amidon contenu dans la ouate de cellulose, mélangé avec de l’eau, constitue une colle que l’on peut projeter.

- Insufflation sous pression : à sec dans des caissons fermés.

- Soufflage à l’air libre : utilisation la plus simple et la plus courante (+ 80 % quantités commercialisées en France)

Avantages :

- Haute performance thermique : 6 fois supérieure aux isolants classiques

- Excellentes performances acoustiques : masse volumique 2 à 3 fois plus élevée que celle de la laine de verre

- Régulation hygrométrique : peut capter jusqu’à 30 % d’humidité par rapport à son poids sans se dégrader ni pourrir. Perméance à la vapeur supérieure à la laine de verre.

- Etanchéité à l’air : un bâtiment étanche à l’air est un bâtiment qui consomme moins d’énergie

- Longue durée de vie : 30 ans en moyenne

- Inconvénients :

- Présence de sel de bore, un adjuvant potentiellement dangereux (mais pas d’émissions de COV)

Disponibilités de la ressource en papier menacée sur le long terme

Coûts : isolant peu cher et polyvalent. Reste plus onéreuse que la laine de verre.

Le cas échéant, d’autres propositions de matériaux pourront être faites par le prestataire s’il considère que les matériaux listés ci-dessus ne sont pas pertinents.

# ANNEXE 4 : MISSION COMPLEMENTAIRE CONFIEE A LA MAITRISE D’ŒUVRE

A insérer dans les DCE :

« La maîtrise d’œuvre retenue s’engage dans le cadre d’une mission complémentaire à :

- Prendre en compte les préconisations faites dans l’audit énergétique préalablement réalisé afin que les travaux permettant d’atteindre des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre significativement basses par rapport à l’état initial, en prenant en compte, le cas échéant, d’un éventuel changement d’usage.

- [Indiquer si critères et démarches particulières à respecter dans le cadre de l’estimation et la valorisation des CEE]

Par conséquent, la maîtrise d’œuvre s’engage auprès du maître d’ouvrage à :

- Faire respecter les recommandations techniques indiquées sur les fiches standardisées CEE à jour pour les bâtiments tertiaires et les logements en phase conception et travaux. Les critères à jour sont à retrouver sur le lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

- Assurer la conservation des droits aux CEE à la collectivité qui devront être transférés au [Identité de l’acheteur].

Le dispositif des CEE impose un formalisme rigoureux.

- En phase conception

Lors de la conception, il est nécessaire de bien mentionner, parmi la liste des fiches mentionnées ci-dessus, l’ensemble des fiches CEE identifiées sur le projet, ainsi que leurs critères et leurs formalismes respectifs. Ceux-ci sont à retrouver sur le lien indiqué dans le présent article.

Cette étape importante permet de garantir les entreprises qui répondent au marché soient informées dès le début des performances attendues.

- A l’attribution aux entreprises

A la réception des offres des entreprises, il faut vérifier le respect des critères mentionnés dans le DCE, donc ceux des fiches CEE.

Si les offres ne sont pas suffisamment détaillées, il faut demander alors aux entreprises des compléments d’informations avant notification.

Pour les chantiers concernant les logements, il faut également vérifier que les entreprises soient bien qualifiées RGE. Cette qualification est nécessaire pour la valorisation des CEE. Le certificat de qualification est à transmettre à la collectivité et à [Identité de l’acheteur].

Les DPGF (ou devis) doivent être remplis, détaillés, datés et signés. Le détail doit être la surface d’isolant, avec l’épaisseur et la résistance thermique correspondante, ainsi que la marque et le modèle, les équipements installés (pompe à chaleur par exemple) avec la marque et le modèle indiqué. Ceux-ci doivent être transmis à la collectivité et à [Identité de l’acheteur] dès réception.

- A la réception des travaux

Lorsque le chantier est réceptionné, afin que le [identité de l’acheteur] puisse valoriser les CEE, il faut impérativement les éléments suivants :

- Les dernières factures des entreprises avec le même niveau de détail que le DPGF (ou devis) correspondant

- Les éléments techniques (ACERMI, fiches techniques, calculs…) qui doivent être dans les DOE et qui justifient de l’atteinte des critères de la fiche CEE concernée

- Les attestations sur l’honneur dûment remplies et signées. Elles sont fournies par le [Identité de l’acheteur]. Celles-ci sont en 3 parties :

  - 1ère partie : description de l’opération : à remplir par l’entreprise

  - 2e partie : informations sur le bénéficiaire de l’opération (informations de la commune) : à remplir et signer par le Maire ou un représentant du maître d’ouvrage

  - 3e partie : informations sur le professionnel ayant mis en œuvre l’opération ou assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération (architecte) : à remplir et signer

L’ensemble de ces éléments est à fournir le plus rapidement possible à [Identité de l’acheteur] car leur validité n’est que de 1 an après la réception des travaux.

Le [Identité de l’acheteur] prend attache auprès du maître d’œuvre pour le partage des éléments relatifs à cette mission complémentaire. »

# ANNEXE 5 : ETUDE PREALABLE ENR

Cette note a pour but d’argumenter l’intérêt technicoéconomique de l’installation par rapport à une situation de référence. Le livrable doit permettre d’affiner en phase programmation et/ou conception (avant les phases APS/APD) la faisabilité du projet.

Méthodologie :

Le prestataire établit un état de référence auquel il compare des états projetés avec les ENR, avec ou sans réseau de chaleur. Cela permet d’étayer l’intérêt technicoéconomique de/des solution(s) envisagée(s). La note de calcul peut comparer plusieurs ENR entre elles ; cependant, cela est très rare, certaines ENR n’étant pas étudiées en raison de contraintes techniques. La très grande majorité des études portera uniquement sur l’étude d’une ENR.

A minima, les ENR a envisagé dans le cadre de cette prestation sont :

- La biomasse

- La géothermie

- Le solaire thermique

Le livrable attendu est un rapport structuré de façon homogène (environ 50 pages) quel que soit l’ENR étudiée et référencera les éléments listés ci-dessous :

- Page de garde

  - Identification de l’étude avec code et date

  - Identification du maître d’ouvrage et de son référent

  - Identification du prestataire et du référent de l’étude

- Contexte de l’étude

- Sommaire

- Données générales de l’étude
On y retrouve toutes les données nécessaires à la réalisation des calculs avec au minimum :

  - Données techniques du/des sites :

    - Nom de la commune

    - Zone climatique

    - Température extérieure de base

    - Altitude du site

    - Température extérieure corrigée

    - DJU réf 18

    - Nombre de jours de chauffage par an

  - Désignation des bâtiments de l’étude :

    - Liste : Désignation du bâtiment / Usage / Propriétaire / Exploitant

    - Repérage aérien et cadastral

- Situation de référence par bâtiment
Un détail de l’état actuel du bâtiment avec un bilan technique, financier et énergétique. On y retrouve au minimum les éléments suivants :

  - Identification du site :

    - Usage

    - Date de construction

    - Date de la dernière rénovation

    - Identification des besoins thermiques

    - Méthode utilisée pour établir l’état de référence (analyse des factures/calcul/corrélation des données techniques)

  - Données techniques du bâtiment pour le chauffage :

    - Nombre de niveaux, surface SHON, surface chauffée, volume total, volume chauffé

    - Enveloppe du bâtiment : Désignation des parois, composition des parois, U parois, mode de ventilation et Ubat

    - Occupation du site

    - Plage d’occupation et/ou de réduit

    - Calcul du coefficient d’intermittence

    - Calcul du besoin de chauffage

    - Équipement de chauffage :

      - Générateur : type, référence, énergie, rendement, âge, état

      - Distribution : type, âge, état

      - Émission : type, référence, âge, état

      - Régulation : type, référence, âge, état

      - Rendement global de l’installation

      - Consommation d’énergie en kWh/an

      - Taux de couverture des besoins

      - Émission GES en TeqCO2/an

      - Coût de l’usage

      - Prix de l’énergie en €TTC/kWh

      - Charge P1 en €TTC/an

      - Charge des auxiliaires électriques P’1 en € TTC/kWh

      - Charges d’entretien P2 en € TTC/kWh

      - Charge gros entretien P3 en € TTC/kWh

      - Total des charges

  - Données techniques du bâtiment pour l’eau chaude sanitaire :

    - Volume d’eau chaude sanitaire consommée, température moyenne d’usage de l’ECS

    - Calcul du besoin en eau chaude sanitaire en kWh/an

    - Équipement pour l’eau chaude sanitaire :

      - Générateur : type, référence, énergie, rendement, âge, état

      - Stockage : type, volume, âge, état

      - Distribution : type, âge, état

      - Rendement global de l’installation

      - Consommation d’énergie en kWh/an

      - Taux de couverture des besoins

      - Émission GES en TeqCO2/an

      - Coût de l’usage

      - Prix de l’énergie en €TTC/kWh

      - Charge P1 en €TTC/an

      - Charge des auxiliaires électriques P’1 en € TTC/kWh

      - Charges d’entretien P2 en € TTC/kWh

      - Charge gros entretien P3 en € TTC/kWh

      - Total des charges

  - Bilan de la situation de référence :

    - Répartition chauffage, eau chaude sanitaire et total des besoins thermiques (kWh/an), de la consommation d’énergie (kWh/an), émissions de gaz à effet de serre (TeqCO2/an) en valeur absolue et relative

    - Répartition des coûts d’exploitation, en valeur absolue et relative

    - Descriptif et évaluation des investissements de référence (matériel vieillissant à changer)

    - Indicateurs :

      - Coût d’exploitation sur 20 ans en valeur absolue et rapporté au m² chauffé

      - Consommation du site en kWh/m².an

- Bilan de la situation de référence

  - Bilan des besoins thermiques par usage et par bâtiment, et global en valeur absolue et relative

  - Bilan des charges d’exploitation par type de charge par bâtiment et global en valeur absolue et relative

  - Bilan des investissements de référence par bâtiment et global, avec descriptif, en valeur absolue et relative

  - Bilan des coûts globaux de référence sur 20 ans par bâtiment et global, avec estimation des subventions éligibles aux travaux de référence et estimation de la récupération de la TVA :

    - Utilisation de la formule suivante : Coût global = investissement – aides financières – récupération TVA + 20x dépenses annuelles d’exploitation

  - Bilan environnemental par bâtiment et global en valeur absolue et relative

- Ressources disponibles
Lister les solutions techniques étudiées pour le projet (géothermie, solaire thermique, biomasse, avec ou sans réseau de chaleur) en argumentant sur les critères techniques justifiant l’écartement de certaines solutions (exemple : solaire dans une zone classée, etc.). Le critère économique étant l’objet de l’étude, il ne peut être considéré à ce stade comme bloquant. Pour chaque solution/énergie, les éléments suivants doivent être détaillés :

  - Exigences pour l’énergie bois (si étudié) :

    - Disponibilité de la ressource

    - Type de combustible

    - Prix moyen sur le territoire à la tonne et au kWh PCI

    - Type de stockage

    - Type d’approvisionnement

    - Cheminement pour livraison (schéma sur vue aérienne)

    - Implantation du stockage sur site

    - Maintenance et entretien

  - Exigences pour la géothermie (si étudiée) :

    - Évaluation du potentiel de la ressource nappe et/ou sondes verticales

    - Estimation du nombre et de la profondeur des sondes

    - Schéma d’implantation des sondes sur vue aérienne

    - Maintenance et entretien

  - Exigences pour le solaire thermique (si étudié) :

    - Évaluation du potentiel de la ressource

    - Estimation des capteurs et du volume de stockage

    - Schéma d’implantation des capteurs sur vue aérienne

    - Maintenance et entretien

- Pré-dimensionnement

Le pré-dimensionnement n’a pas valeur d’étude de conception ; il permet juste de donner un ordre de grandeur sur les puissances engagées et sur les générateurs à prévoir.

  - Production de chaleur :

    - Générateur(s) :

      - Par bâtiment :

        - Puissance demandée

        - Coefficient de surpuissance

        - Puissance à installer

        - Puissance demandée au réseau collectif (si réseau de chaleur)

        - Puissance totale : demandée, installée, demandée au réseau collectif

        - Rendement de distribution

        - Cloisonnement du site

        - Nombre de générateurs

        - Puissance du générateur ENR

        - Puissance d’appoint (préciser énergie)

        - Puissance totale installée du projet

        - Volume du ballon tampon si nécessaire

        - Évaluation du silo de stockage (bois uniquement)

    - Distribution de la chaleur pour les réseaux de chaleur :

      - Nombre de sous-stations

      - Nombre de bâtiments raccordés au réseau

      - Longueur de canalisation isolée et enterrée

      - Densité thermique globale du réseau enterré (en kWh/ml)

      - Implantation sur vue aérienne de la chaufferie, des sous-stations et du réseau

    - Émissions de chaleur :

      - Liste des émetteurs présents ou à installer pour le projet :

        - Type

        - Puissance

        - Régime de température

        - Régulation

- Bilan du projet
Le bilan permet d’avoir une vue d’ensemble technico-économique sur l'état projeté. On y retrouve au minimum les éléments suivants :

  - Bilan des besoins

    - Par bâtiment :

    - Pour le chauffage : les besoins en kWh/an et la part assurée par le système centralisé.

    - Pour l’eau chaude sanitaire : les besoins en kWh/an et la part assurée par le système centralisé.

    - Pour l’ensemble : les besoins en kWh/an, la part assurée par le système décentralisé, et les besoins totaux par bâtiment.

- Bilan des consommations et des charges du systèmes centralisés

Les données suivantes pour le générateur de base et le générateur d’appoint :

  - Installation de chauffage :

    - Désignation de l’installation

    - Rendement global

    - Taux de couverture des besoins

  - Consommations :

      - Consommation énergétique

      - Pour le bois :

      - Consommation en tonnes/an

      - Quantité de cendres en kg/an

      - Fréquence de livraison

      - Volume par livraison

  - Prix moyen des énergies

  - Émissions de CO2

  - Charges d’exploitation :

    - Charges d’énergie P1

    - Charge auxiliaire électrique P1’

    - Entretien maintenance P2

    - Renouvellement matériel P3

    - Gestion administrative, divers

    - Total des charges

- Bilan des consommations et des charges des systèmes décentralisés :

  - Installation de chauffage (par bâtiment) :

- Désignation de l’installation

- Rendement global

- Besoins assurés par le système décentralisé en kWh/an et en % par rapport aux besoins totaux

- Consommation d’énergie

- Prix moyen de l’énergie

- Charges d’énergie P1 et P1’

- Exploitation et entretien P2 et P3

- Total des charges

  - Installation d’eau chaude sanitaire (par bâtiment) :

- Désignation de l’installation

- Rendement global

- Besoins assurés par le système décentralisé en kWh/an et en % par rapport aux besoins totaux

- Consommation d’énergie

- Prix moyen de l’énergie

- Charges d’énergie P1 et P1’

- Exploitation et entretien P2 et P3

- Total des charges

- Bilan des charges annuelles d’exploitation :

  - Répartition entre systèmes centralisé et décentralisé en valeur absolue (€ TTC/an) et relative.

10. Détail des investissements prévisionnels

Le bilan permet d’avoir une vue d’ensemble des investissements. On y retrouve au minimum les éléments suivants :

- Un détail des investissements des prestations collectives

- Un détail des investissements des prestations individuelles

11. Bilan de la situation du projet :

- Un bilan des dépenses d’exploitation

- Un bilan des dépenses d’investissement

- Analyse économique

- Calcul des charges d’investissement

- Bilan opérationnel à 20 ans

- Bilan environnemental

12. Analyse comparative :

- Comparaison des situations de référence et du/des projets

  - Aspect économique, financier et environnemental

- Courbe et tableau d’annuité avec détermination du temps de retour

13. Chiffres clés et conclusion :

- Bilan des différents indicateurs techniques, environnementaux, financiers

- Conclusion de l'étude